ГЛАВА ЧУВАШСКО-ДРОЖЖАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

                                                                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                                           
 от 30.06.2014г.
                     №7
Об утверждении муниципальной программы  "Комплексное  развитие  систем коммунальной инфраструктуры Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального  района  Республики Татарстан на 2014-2021 годы"      

          В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Чувашско-Дрожжановского сельского поселения   Дрожжановского муниципального  района  Исполнительный комитет Чувашско-Дрожжановского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

        Утвердить прилагаемую   муниципальную программу  "Комплексное  развитие  систем коммунальной инфраструктуры Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального  района  Республики Татарстан на 2014-2021 годы".

Глава Чувашско-Дрожжановского сельского поселения 

Дрожжановского муниципального района 

Республики Татарстан:                                                                В.В.Землемеров
                                                                                                  Утвержден: Постановлением

                                                                                                                        Исполнительного комитета

                                                                                                                                                 Чувашско-Дрожжановского 
                                                                                                                                                  сельского    поселения

                                                                                                                                                 Дрожжановского муниципального           

                                                                                                                                                  района Республики Татарстан
                                                                                                                                                  от 30 июня 2014 г. №7
ПОДПРОГРАММА
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
Чувашско-Дрожжановского
сельского поселения
Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан
 на 2014-2021 годы»
2014 г.

Паспорт программы

	Наименование программы
	Подпрограмма  "Комплексное  развитие  систем   коммунальной инфраструктуры Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального  района  Республики Татарстан на 2014-2021 годы" (далее - Программа)                      

	Основания для разработки программы
	Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ  "Об основах регулирования тарифов  организаций  для  коммунального комплекса"(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 № 184-ФЗ, от 19.12.2006 № 258-ФЗ);    

	Заказчик программы
	Исполнительный комитет Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального района РТ

	Разработчики программы
	Исполнительный комитет Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального района РТ

	Исполнители Программы
	Исполнительный комитет Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального района РТ

	Цели Программы
	 - развитие и модернизация систем теплоснабжения. водоснабжения, водоотведения и захоронения (утилизация) твёрдых бытовых отходов;

 - качественное и надежное обеспечение наиболее экономичным образом потребителей коммунальными услугами в соответствии с требованиями действующих норм и стандартов;

- стабилизация стоимости коммунальных услуг для потребителей;

- рациональное использование водных ресурсов и энергосбережение

	Задачи Программы
	Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

	Сроки реализации программы
	2014-2021 годы

	Система программных мероприятий
	- мероприятия по строительству и модернизации систем  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 

	Система организации и контроля за исполнением Программы
	Подпрограмма  реализуется  на   территории  Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального района. Координатором  Подпрограммы  является Исполнительный  комитет Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского  муниципального района. 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Исполнительный комитет Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального района  в  пределах  своих полномочий в соответствии с законодательством       

	Объемы и источники  финансирования программы
	Общий объем финансирования: - 2,32 млн.руб., в том числе Бюджет РТ – 0,5 т.руб.;
Бюджет Дрожжановского муниципального района: - 0,8 т.руб.;
Средства Чувашско-Дрожжановского сельского поселения: 1,02 млн.руб..


	Планируемые результаты
	- надежность и качество оказываемых жилищно-коммунальных услуг;

- эффективность функционирования организаций коммунальной инфраструктуры, использования топливно-энергетических и  водных ресурсов в системе ЖКХ;

- повышение инвестиционной привлекательности Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального района.


 Цели и задачи Программы

Настоящая Подпрограмма направлена на качественное преобразование всей системы предоставления коммунальных услуг населению, организациям и предприятиям Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального района.

 Подпрограмма представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и основана на формируемых общероссийских принципах модернизации жилищно-коммунальной сферы. Поэтому для  их осуществления требуется координация действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти. Она задействует в решении поставленных задач также население, банки, коммерческие и муниципальные организации.
Решение задач Подпрограммы невозможно осуществить в рамках текущего финансирования в сфере ЖКХ, она требует значительных и долговременных затрат, что, в условиях ограниченности бюджетных средств и сдерживания роста тарифов на жилищные и коммунальные услуги, требует максимально эффективного использования имеющихся средств и ресурсов, применения специальных инструментов и создания механизмов привлечения финансов для реализации Подпрограммы.
Краткосрочность решения задач Подпрограммы определяет целесообразность использования для этого программно-целевого метода, поскольку сами задачи:
входят в число приоритетов формирования федеральных целевых программ, а их решение позволяет улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с бесперебойным функционированием систем жизнеобеспечения, создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;
носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия федерального центра;
не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют значительных бюджетных расходов;
носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие Дрожжановского муниципального района, общее экономическое развитие и рост производства;

позволит снизить энергоемкость жилищно-коммунального хозяйства.

Для обеспечения социально-экономического развития Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального района целью настоящей Подпрограммы является: обеспечение к 2016 году населению, предприятиям и организациям Чувашско-Дрожжановского сельского поселения Дрожжановского муниципального района доступными коммунальными услугами нормативного качества при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры. Соответственно цели основные задачи Программы определяются как:
1. Повышение уровня благоустройства, эффективности производства и использования коммунальных ресурсов (тепло-, водо-, электро- газоснабжения и водоотведения), путем внедрения новых механизмов. 
2. Повышение эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем ее масштабной оптимизации и модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.

ООО «Теплосервис»
Обслуживает 2 котельных: 
1. МБОУ «Чувашско-Дрожжановская общеобразовательная средняя школа»;

2. Чувашско-Дрожжановский СДК

      Баланс производства и потребления тепловой энергии в 2014 г.

	Теплоснабжающее предприятие
	Выработка тепловой энергии, тыс.Гкал
	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал
	Потребители

	
	
	
	Бюджетные организации, тыс. Гкал

	ООО «Теплосервис»
СДК

Школа
	660

1200


	359,7
          970
	359,7
970

	ИТОГО:
	1860
	1329,7
	1329,7


          Модернизация источников тепловой энергии.


Надежной и экономичной работой котельных агрегатов является соблюдение водно-химического режима работы оборудования и сетей. Имеющиеся традиционные установки подготовки воды требуют больших капитальных и эксплуатационных затрат. Применение автоматизированных установок дозирования реагентов позволяет в значительной степени снизить эти затраты. При этом одновременно снижается коррозионная активность воды, постепенно удаляются ранее имевшиеся отложения, увеличивается срок эксплуатации оборудования и межремонтный период. 
Производятся модернизация котельных, которые позволяют увеличить отпуск тепла потребителям. Применение новых типов автоматики и газовых горелок, автоматизированных установок химводоподготовки, насосы с частотно-регулируемым электроприводом дает возможность выполнить полную автоматизацию и диспетчеризацию котельных, что позволит снизить эксплуатационные расходы, себестоимость,  соответственно тариф на отпускаемую тепловую энергию. Будут проведены работы по замене котлов с низким КПД на газовые котлы с высоким КПД и установке приборов учета тепла в котельных объектов образования и культура . 
Замена котлов и приборов учета позволит сократить расход газа.  
При модернизации котельных предлагается предусматривать применение насосных агрегатов современного и экономически выгодного производства взамен устарелых насосов.  

Адресный список модернизации теплоэнергетических объектов 
	№
	Наименование мероприятия
	Необходимые инвестиции
	Затраты по годам, тыс.руб.
	Примечание

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	

	1
	Замена            котлов  Чувашско-Дрожжановский СДК
	400,00
	
	2015г.
	

	Итого по теплоэнергетическому хозяйству:
	      400,00
	
	 
	


Итого по теплоэнергетическому хозяйству: 400 тыс. рублей, в том числе.
Ожидаемые результаты 

Снижение потребления газа; 

Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал.
Снизятся потери при транспортировке; 

Снижение эксплуатационных расходов;

Водопроводно-канализационное хозяйство

Водоснабжение.

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества и количества зависят здоровье людей и уровень санитарно-эпидемиологического благополучия. Проблема обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве стала в настоящее время одной из главных и определяющих для многих регионов страны. Войти в программу «Чистая вода» 2015 году.
Основные направления модернизации водопроводного хозяйства

Для решения проблемы по обеспечению качественным водоснабжением пользователей Чувашско-Дрожжановского сельского поселения, разработать проектно-сметная документация строительства водопроводных и канализационных сетей в Чувашско-Дрожжановском сельском поселении.  
Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

сохранению доступности коммунальных услуг для потребителей;

повышению качества, надежности обслуживания (водоснабжения и водоотведения) потребителей;
повышению уровня экологической безопасности производства услуг водоснабжения и водоотведения; 

инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса. 

Экологическая эффективность реализации Программы определяется как совокупность факторов: минимизации негативного воздействия на окружающую среду (снижение объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и   в водные объекты,  сокращение объема утилизируемых отходов канализационных очистных сооружений), привлечения инвестиций в коммунальный комплекс и рациональному использованию природных ресурсов. 
Управление отходами производства и потребления

Проведя анализ состояния дел по сбору, утилизации и переработки отходов в Чувашско-Дрожжановского сельском поселении Дрожжановского муниципального района РТ, можно сделать вывод, что для дальнейшего развития позволяющей осуществлять 100 % сбор образующих отходов необходимо:

1. Строительство контейнерных площадок, в кол-ве 35 шт.

2. Приобретение мусорных контейнеров  V- 0,8 м3 в кол-ве 70 шт. 
	№
	Наименование мероприятий
	Стоимость, 

млн.руб.
	Год реализации 

	I. Система комплексного управления отходами

	1
	Строительство контейнерных площадок кол-во 20 шт.
	0,7 
	2014-2016 

	2
	Приобретение мусорных контейнеров  V- 0,8 м3 в кол-ве 20 шт. 
	    0,315 
	2014-2016 

	3
	Ремонт биотермических ям 1шт.
	0,25 
	2014-2016

	4
	Обваловка и ограждения площадки ТБО
	0,1
	2014-2016

	5
	Межевание площадки ТБО
	0,4
	2014-2016

	
	 Итого: 
	1,77
	


За счет реализации мероприятий в области управления отходами должно быть достигнуто:
снижение расходов на удаление ТБО, за счет сокращения количества отходов при внедрении селективного сбора;

максимальное снижение утилизируемых отходов на полигоне ТБО;

реализация энерго-ресурсосберегающих мероприятий за счет получения дешевого  вторичного сырья, для производства продуктов потребления;

улучшение экологической ситуации в регионе, за счет 100% охвата сбором и вывозом, образующихся отходов (ликвидация несанкционированных свалок).
16
9

